Sympler V1

Status do App & Plano de Implementacao

Google Sheets + Apps Script como backend

julho/2026  |  People & Cultura Sympla

RESUMO EXECUTIVO

O Sympler e o programa de reconhecimento e gamificacao da Sympla -- um app onde 360 Symplers ganham Sympla Coins (SC) por acoes alinhadas a cultura e resgatam brindes em um marketplace interno.

O frontend do app (24 telas em HTML/CSS/JS) esta completo e funcional -- mas com dados simulados. Este documento divide-se em duas partes: (1) o status atual do app e (2) o plano para conecta-lo a um backend real via Google Sheets e Apps Script, sem custo adicional e sem curva de aprendizado.

O objetivo e que, ao final da implementacao, o Sympler V1 funcione end-to-end: do login real a aprovacao de resgates pelo admin -- tudo mediado por uma planilha que tambem serve de painel de dados para o time de People.

PARTE 1 -- O APP HOJE (STATUS ATUAL)

O que ja existe e funciona

O app tem 24 telas completas -- design, navegacao e logica visual prontos. Tudo roda no navegador, sem dependencia de internet ou servidor.

13 telas do Sympler (colaborador): login, boas-vindas, dashboard, extrato, marketplace, campanhas, perfil, notificacoes, reconhecimento, aniversariantes, como ganhar, movimento ("em breve"), detalhe de campanha

11 telas do Admin: participantes, perfil do participante, pontos, banners, marketplace, resgates, relatorios, integracoes, configuracoes, campanhas, criar campanha

Moeda unica: Sympla Coins (SC) -- sem taxa de conversao na V1

Design responsivo (funciona em desktop e mobile)

Anti-cache aplicado -- atualiza sem precisar de aba anonima

O que ainda e simulado (dados fixos)

Todos os dados visiveis no app hoje sao exemplos escritos no codigo. Nenhuma acao salva informacao de verdade -- resgate, login, criacao de campanha, tudo e visual apenas.

Login -> qualquer email entra, sem validacao

Dashboard/Extrato -> saldo, movimentacoes e resgates sao numeros fixos ("Ana Lima", "1.250 SC")

Marketplace -> 8 itens fixos, estoque decrementado so na memoria do navegador

Admin - Participantes -> 7 usuarios de exemplo, filtros funcionam mas nada salva

Admin - Pontos -> credito/debito so mostra alerta, nao persiste

Admin - Resgates -> lista ficticia, mudanca de status nao salva

Admin - Relatorios -> metricas hardcoded (ex: "4.821 participantes")

Sympla em Movimento -> card "Em breve", sem funcionalidade

O que isso significa para o projeto

O app esta pronto para ser apresentado, validado com stakeholders e testado em usabilidade. Para funcionar de verdade -- com dados reais, login, resgates e historico -- precisa de um backend. A proxima etapa e conectar o app a esse backend.

PARTE 2 -- PLANO DE IMPLEMENTACAO (BACKEND VIA GOOGLE SHEETS)

Por que Google Sheets?

Gratuito -- ja incluso no Google Workspace da Sympla

O time de dados conhece a ferramenta -- sem curva de aprendizado nova

360 Symplers usando ao longo do dia nao estressam os limites da plataforma

O Sympler nunca abre a planilha -- tudo acontece pelas telas do app

A planilha vira tambem painel de dados para analise do time de People

Se o app crescer, a migracao para banco de dados real nao mexe no design das telas

Contexto de negocio -- por que este app importa

O Sympler e uma peca-chave do pilar estrategico de Gente e Cultura da Sympla (FY26/27: AI First). Estimular reconhecimento entre pares, conclusao de cursos na Prosus Academy e participacao em campanhas culturais sao acoes que o app torna visiveis e gamificadas.

Ter o app rodando com dados reais antes do proximo ciclo de AVD (Mid Year Review) permite que a lideranca veja o programa em funcionamento e tome decisoes baseadas em dados -- nao em intuitiva.

O backend via Google Sheets e a escolha pragmatica: rapido de implementar, sem custo, e com visibilidade imediata para o time de People via propria planilha.

Como funciona a arquitetura (em linguagem simples)

O Apps Script funciona como um "tradutor" entre o app e a planilha. Quando um Sympler faz uma acao no app, o Apps Script recebe, processa e salva na aba correta da planilha.

App Sympler (telas)

|

Apps Script (motor/logica)

|

Google Sheets (banco de dados)

O Apps Script e publicado como Web App -- gera uma URL publica que o app chama via fetch(). Cada chamada envia um objeto JSON com a acao desejada (ex: {action: "login", email: "..."}) e recebe de volta os dados solicitados.

Estrutura da planilha (abas necessarias)

| Aba | O que guarda | Exemplo de dados |
| --- | --- | --- |
| colaboradores | Cadastro de todos os Symplers | nome, email, cargo, QG, saldo SC, status |
| transacoes | Historico de ganhos e resgates | data, sympler, tipo, valor SC, motivo |
| marketplace | Catalogo de brindes | nome, preco SC, estoque, categoria, ativo |
| resgates | Pedidos de resgate | sympler ID, item, data, status, prazo entrega |
| campanhas | Campanhas ativas e encerradas | titulo, regras, valor SC, inicio, fim, status |
| banners | Banners "como ganhar SC" | titulo, descricao, cor, ordem, ativo |
| configuracoes | Regras gerais do app | parametro, valor (ex: SC por reconhecimento = 50) |

Exemplo de comunicacao -- fluxo de login

Abaixo esta o formato da chamada HTTP que o app faz para o Apps Script. O mesmo padrao (action + parametros) se repete para todas as telas.

// App -> Apps Script (POST JSON)

{

"action": "login",

"email": "lucas.andrade@sympla.com.br"

}

Apps Script -> App (resposta):

{

"ok": true,

"sympler": { "id": 1, "nome": "Lucas Andrade", "saldo": 500 }

}

Etapas de implementacao -- em ordem

Etapa 1 -- Criar a planilha base

Criar o arquivo Google Sheets com as 7 abas acima e preencher dados reais dos Symplers na aba `colaboradores`. Inclui importar a lista atual de colaboradores do HRIS ou planilha existente. Cada aba deve ter uma primeira linha de cabecalho fixa e uma coluna ID como identificador unico.

✅ Planilha criada com pelo menos 10 Symplers reais cadastrados.

Etapa 2 -- Configurar o Apps Script

Criar o projeto de Apps Script conectado a planilha e escrever as funcoes de leitura e escrita para cada aba. O script e publicado como Web App -- gera uma URL que o app vai usar para se comunicar. Usar LockService para writings simultaneas e onEdit trigger para logs automaticos.

✅ URL do Web App funcionando e respondendo a uma chamada de teste.

Etapa 3 -- Conectar login e sessao

Substituir o login simulado por validacao real: o app envia o email, o Apps Script busca na aba `colaboradores` e retorna os dados do Sympler. A sessao e guardada no navegador (localStorage). Implementar logout e tempo de expiracao de sessao.

✅ Sympler real consegue fazer login e ver seu nome e saldo corretos.

Etapa 4 -- Conectar dashboard e extrato

Substituir os dados fixos do dashboard e extrato pelos dados reais da planilha. O saldo exibido vem da soma das transacoes do Sympler na aba `transacoes`. O extrato lista todas as linhas da aba `transacoes` filtradas pelo ID do Sympler.

✅ Dashboard mostra saldo real; extrato lista movimentacoes reais.

Etapa 5 -- Conectar marketplace e resgates

O catalogo do marketplace vem da aba `marketplace`. Ao resgatar, o Apps Script cria um registro na aba `resgates` e debita o saldo na aba `transacoes`. O admin aprova/nega pelo app na tela de resgates -- o status atualiza na planilha. Se o estoque for 0, o item aparece como esgotado no app.

✅ Resgate real registrado na planilha; saldo atualizado corretamente.

Etapa 6 -- Conectar admin (participantes, pontos, campanhas)

As telas admin passam a ler e gravar na planilha. Criacao de participante, credito de pontos, criacao de campanha -- tudo salva. O admin pode ver todos os Symplers, creditar/debitar SC e ativar/desativar campanhas. Exportar CSV le diretamente da planilha -- o botao ja existe no app.

✅ Admin cria campanha no app e ela aparece na planilha e para os Symplers.

Etapa 7 -- Reconhecimento e aniversariantes

Reconhecimento entre Symplers gera transacao de SC para ambos (quem reconhece e quem e reconhecido). Aniversariantes lidos da aba `colaboradores` filtrando o mes atual. A tela de reconhecimento permite buscar Sympler por nome e adicionar uma mensagem.

✅ Reconhecimento salvo e coins creditados para os dois Symplers envolvidos.

Etapa 8 -- Teste com usuarios reais (piloto)

Selecionar 10-15 Symplers para usar o app por 2 semanas. Coletar feedbacks via formulario rapido (Google Forms). Corrigir bugs e validar fluxos antes do lancamento geral. Definir junto ao time de People a comunicacao interna de lancamento.

✅ Pelo menos 80% dos participantes conseguem completar os fluxos principais sem ajuda.

Roadmap estimado

Estimativa baseada em 1 desenvolvedor trabalhando em paralelo com o projeto Sympler. Datas devem ser ajustadas conforme a disponibilidade do time de dados.

| Semana | Foco principal | Entregaveis |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Setup da planilha + importacao de Symplers | Planilha com 7 abas; 360 Symplers cadastrados |
| Semana 2 | Apps Script -- CRUD base (colaboradores + transacoes) | Web App respondendo a login e leitura de saldo |
| Semana 3 | Apps Script -- CRUD completo (todas as abas) | URL do Web App com todas as acoes mapeadas |
| Semana 4 | Conexao login + dashboard + extrato | Sympler fazendo login real e vendo saldo real |
| Semana 5 | Conexao marketplace + resgates + admin | Resgate completo: pedir -> aprovar -> saldo atualizar |
| Semana 6 | Conexao admin completo + reconhecimento | Admin fazendo tudo pelo app; reconhecimento ativo |
| Semana 7 | Testes internos e ajustes de UX | App funcional no ambiente de staging |
| Semana 8 | Piloto com 10-15 Symplers + ajustes finais | Piloto rodando; documento de feedback pronto |

Integracoes futuras (pos-V1)

Prosus Academy (Degreed): conclusao de curso -> credito automatico de SC via webhook -- definir com Isabella/Ingrid/Luana

Sympla em Movimento: atividade fisica registrada -> SC creditados automaticamente (definir fonte de dados com o responsavel)

Qulture.Rocks: destaque na AVD -> credito de SC (V2) -- avaliar via API do Qulture

HRIS: admissoes e demissoes sincronizam automaticamente com a aba `colaboradores` (V2) -- usar importacoes periodicas

O que o colega de dados precisa saber

O frontend (as telas) nao muda -- só os dados passam a vir da planilha

Cada tela tem um conjunto de dados mapeados no README_BACKEND.md (ja disponivel no zip)

A comunicacao entre app e planilha e feita por fetch() + JSON -- padrao simples de HTTP

A planilha precisa ter uma coluna de ID unico por linha em todas as abas

Usar LockService do Apps Script nas escritas para evitar conflito de dados simultaneos

O Apps Script tem limite de 6h de execucao acumulada por dia -- monitorar no console do Apps Script

Para cada aba, definir colunas fixas na primeira linha e nunca altera-las apos a Etapa 1

A planilha deve ser compartilhada com pelo menos 2 owners para garantir acesso continuo

Todas as datas no Apps Script usam timezone America/Sao_Paulo para consistencia com o Brasil

O ID do Sympler e o identificador principal -- nao usar email como chave em operacoes de escrita

Riscos e como mitigar

| Risco | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Muitos acessos simultaneos | Lentidao (1-3s por acao) | Esperado no V1; migrar para Supabase se uso crescer |
| Edicao direta na planilha por alguien do time | Dados corrompidos | Restringir edicao da planilha ao responsavel tecnico |
| Limite de 6h de execucao diaria (Workspace) | App para de responder | Monitorar uso; improvavel com 360 Symplers |
| Perda de dados por bug no script | Dado perdido | Ativar versionamento automatico do Google Sheets (historico de versoes) |

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

P: O app precisa de internet para funcionar?

R: Sim. Como o backend e o Google Sheets (nuvem), o app precisa de conexao para ler e gravar dados. Operacoes offline podem ser implementadas em V2 com sincronizacao posterior.

P: Posso abrir a planilha enquanto o app esta rodando?

R: Sim. O Apps Script funciona de forma independente das planilhas abertas no navegador. Qualquer edicao direta que voce fizer na planilha sera refletida no app na proxima acao do usuario.

P: Como fazer backup da planilha?

R: A planilha tem historico automatico de versoes (File > Version history). Para backup manual, faca uma copia pelo menu Arquivo > Fazer uma copia. Recomenda-se agendar copias semanais no Google Drive.

P: O que acontece se o limite de 6h de execucao for atingido?

R: O Apps Script para de responder ate meia-noite (horario do Google). Na pratica, com 360 Symplers fazendo acoes curtas (login, resgate), e improvavel atingir esse limite. O console do Apps Script mostra o uso em tempo real.

P: Quantos Symplers podem usar o app ao mesmo tempo?

R: Na teoria, todos os 360 simultaneamente. Na pratica, cada acao e rapida (200ms-2s). Se muitas pessoas resgatarem ao mesmo tempo, o LockService faz o app aguardar -- a experiencia continua funcionando, so mais devagar.

P: Posso mudar a estrutura da planilha depois de comecar?

R: Sim, mas com cuidado. Se voce adicionar ou renomear colunas, o Apps Script precisa ser atualizado para refletir as novas posicoes. Sempre que possivel, adicione colunas no final e mantenha as existentes intactas.

P: O app funciona no celular?

R: Sim. O design e responsivo e foi testado em mobile. O app abre no navegador do celular sem necessidade de instalacao. Recomenda-se usar Chrome ou Safari para melhor experiencia.

P: Quem e o owner da planilha?

R: O time de People deve ser o owner principal (indicado: Lucas Andrade). Recomenda-se um segundo owner como backup. O app nunca precisa ter acesso owner -- o Apps Script usa credenciais do owner para escrever na planilha.

P: Podemos ter relatorios em tempo real?

R: A planilha funciona como painel em tempo real -- qualquer Sympler que abrir a planilha ve os dados atualizados. Para dashboards visuais, o time de dados pode conectar a planilha ao Looker Studio (gratuito) para graficos e visualizacoes prontas.

P: E se o Apps Script parar de funcionar?

R: Se o script apresentar erro critico, o app exibe mensagem de erro para o usuario. O owner recebe email de notificação do Google. Ativar alertas por email no console do Apps Script para deteccao precoce de falhas.

P: Posso adicionar uma nova aba na planilha?

R: Sim. Basta adicionar a aba e escrever a funcao correspondente no Apps Script. O app nao precisa ser modificado -- a nova aba e automaticamente visivel via script.

P: Como funciona a seguranca do Apps Script?

R: O Web App pode ser configurado para executar como o usuario owner e com acesso匿名. Isso permite que qualquer Sympler faca login sem precisar de autorizacao individual. A planilha em si permanece protegida com as permissoes do Google Drive.

APENDICE -- MAPEAMENTO DE DADOS POR TELA

A tabela abaixo mostra, para cada tela do app, qual aba da planilha fornece os dados e qual acao de escrita (se houver) a tela executa. Isso serve como referencia rapida para o colega de dados durante a implementacao.

| Tela | Aba lida | Acao de escrita | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | colaboradores | -- | Busca por email; retorna dados do Sympler |
| Dashboard | transacoes | -- | Soma SC do Sympler por ID; ultimo resumo |
| Extrato | transacoes | INSERT | Lista todas transacoes filtradas por Sympler ID |
| Marketplace | marketplace | -- | Itens com estoque > 0 e ativo = true |
| Resgatar item | resgates | INSERT | Cria registro em `resgates` + debito em `transacoes` |
| Meu perfil | colaboradores | UPDATE | Atualiza campos do Sympler (nao saldo) |
| Notificacoes | transacoes | -- | Filtrar transacoes recentes do Sympler |
| Reconhecimento | colaboradores | INSERT | Cria transacao para ambos + mensagem |
| Aniversariantes | colaboradores | -- | Filtra where month(data_nascimento) = mes atual |
| Como ganhar | banners | -- | Lista banners ativos, ordenados por campo `ordem` |
| Campanhas | campanhas | -- | Lista campanhas ativas (status = ativa) |
| Sympla em Movimento | -- | -- | Pendente -- integrar apos definir fonte de dados |
| Admin - Participantes | colaboradores | INSERT/UPDATE | Lista todos Symplers; busca por nome/cargo/QG |
| Admin - Pontos | transacoes | INSERT | Credito ou debito em SC; motivo obrigatorio |
| Admin - Banners | banners | INSERT/UPDATE | Criar/editar/desativar banners |
| Admin - Marketplace | marketplace | INSERT/UPDATE | Criar/editar itens; controlar estoque |
| Admin - Resgates | resgates | UPDATE | Aprovar/negar pedidos; atualizar campo status |
| Admin - Relatorios | todas | -- | Agregacoes de transacoes, participantes, resgates |
| Admin - Campanhas | campanhas | INSERT/UPDATE | Criar/atualizar campanhas; ativar/desativar |
| Admin - Configuracoes | configuracoes | UPDATE | Parametros globais (ex: SC por reconhecimento) |

GLOSSARIO RAPIDO (para o colega de dados)

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Apps Script | Ferramenta do Google para escrever codigo conectado a planilhas, docs e formularios. Funciona no navegador e e mantida na conta Google do responsavel. Equivale a um 'back-end leve' sem servidor. |
| Web App | Quando o Apps Script e publicado com uma URL publica -- funciona como uma API REST. O app faz chamadas HTTP (GET/POST) para essa URL e recebe respostas em JSON. A URL nao muda enquanto o deployment nao for atualizado. |
| fetch() | Comando JavaScript que o app usa para buscar ou enviar dados para o Apps Script. E o mesmo padrao usado em qualquer integracao com API. Nao requer nenhuma biblioteca extra. |
| localStorage | Memoria do navegador -- guarda sessao do usuario sem precisar de servidor. Armazena o ID do Sympler logado. E especifico de cada navegador e expira se o usuario limpar dados. |
| LockService | Recurso do Apps Script que evita que dois usuarios gravem ao mesmo tempo na planilha. Sem ele, uma escrita pode sobrescrever a outra. Ativar em todas as funcoes de escrita (INSERT/UPDATE). |
| Sympla Coins (SC) | Moeda virtual do programa Sympler. Cada Sympler tem um saldo em SC que aumenta com campanhas, reconhecimento e conclusoes -- e diminui com resgates no marketplace. |
| Trigger (onEdit / onChange) | Funcao automatica do Apps Script que roda quando alguien edita a planilha. Pode ser usada para log automatico de mudancas, notificacoes por email ou calculos em cascata. |
| Deployment | O ato de publicar uma nova versao do Apps Script. Cada deployment gera uma URL fixa. Se o codigo muda, e preciso criar um novo deployment para que o app veja as mudancas. |
| ID unico | Coluna que identifica cada linha de forma unica na planilha. Usado pelo Apps Script para localizar, atualizar ou excluir registros especificos. Recomendavel usar numeros sequenciais auto-incrementados. |
| JSON | Formato leve de representacao de dados em texto. Usado em todas as comunicacoes entre o app e o Apps Script. Exemplo: {"action": "login", "email": "..."}. |
| Looker Studio | Ferramenta gratuita do Google para criar dashboards visuais a partir de fontes de dados (incluindo Google Sheets). Pode ser conectada a planilha do Sympler para graficos em tempo real. |
| Webhook | Mecanismo pelo qual um sistema externo (ex: Degreed) envia dados automaticamente para o Apps Script quando um evento ocorre (ex: conclusao de curso). Configurado no sistema de origem como uma URL de callback. |

NOTAS TECNICAS PARA O DESENVOLVEDOR

Esta secao reune informacoes tecnicas que facilitam a implementacao do backend. Use como referencia rapida durante o desenvolvimento.

Estrutura de arquivos do Apps Script

O projeto de Apps Script deve seguir a seguinte estrutura de arquivos para facilitar a manutencao:

apps_script/

|-- Code.gs          <- funcoes principais (doGet, doPost)

|-- auth.gs          <- validacao de sessao e localStorage

|-- models.gs        <- acesso a cada aba da planilha

|-- services.gs      <- logica de negocio (creditar, debitar, buscar)

|-- utils.gs        <- funcoes auxiliares (LockService, logging)

|-- config.gs        <- constantes (ID da planilha, configuracoes)

Convencoes de nomenclatura

Para manter a consistencia entre o app e o backend, seguir estas convencoes:

Nomes de abas: sempre em minusculo, sem espacos (ex: `colaboradores`, `transacoes`)

Coluna ID: sempre `id` (texto) em todas as abas

Coluna de status: sempre `status` com valores em minusculo (ex: `ativo`, `pendente`, `aprovado`)

Data de criacao: sempre `created_at` no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)

Variaveis no Apps Script: camelCase (ex: `getColaboradores`, `creditarPontos`)

Variaveis no JS do app: camelCase (mesma convencao do Apps Script)

Fluxo de uma escrita bem-sucedida

Ao executar qualquer operacao de escrita (INSERT/UPDATE/DELETE), seguir esta sequencia:

1. Validar inputs (campos obrigatorios, tipos de dado)

2. LockService.lock() -- adquirir bloqueio

3. Ler planilha atual (para verificar estado antes de escrever)

4. Escrever novos dados na aba correta

5. LockService.releaseLock() -- liberar bloqueio

6. Retornar resposta JSON com {ok: true, data: ...}

Paginar resultados grandes

Se uma aba tiver mais de 1.000 linhas, usar a funcao offset/limit no Apps Script para retornar resultados em paginas. Exemplo de implementacao:

function getColaboradores(page) {

var limit = 50;

var offset = (page - 1) * limit;

var sheet = SpreadsheetApp.openById(CONFIG.SHEET_ID).getSheetByName('colaboradores');

var data = sheet.getRange(offset+1, 1, limit, sheet.getLastColumn()).getValues();

return {ok: true, data: data, page: page, total: sheet.getLastRow()};

}

Logging e monitoramento

Usar console.log() para registrar acoes importantes (login, resgate, erro)

Criar uma aba `logs` na planilha para registrar operacoes criticas

Configurar gatilhos de email no console do Apps Script para alertas de erro

Monitorar uso em: https://script.google.com -> Executions

Testes no Apps Script

O Apps Script tem um editor proprio (script.google.com). Para testar funcoes individualmente:

Abrir o projeto e selecionar a funcao desejada no menu de funcoes

Clicar em 'Executar' para rodar a funcao com parametros definidos

Ver logs no menu Executions ou em View > Logs

Usar o metodo Logger.log() para debug no editor local

Checklist de implementacao

Use esta lista para acompanhar o progresso da implementacao. Marque cada item ao ser concluído.

[ ] Planilha criada com 7 abas e cabecalhos definidos

[ ] Colaboradores importados (ao menos 10 reais)

[ ] Apps Script criado e conectado a planilha

[ ] Web App publicado e URL testada com curl ou Postman

[ ] Funcao de login validando email real na planilha

[ ] Sessao persistida via localStorage no navegador

[ ] Dashboard mostrando saldo real (soma de transacoes)

[ ] Extrato listando transacoes reais do Sympler

[ ] Marketplace lendo itens reais da aba marketplace

[ ] Fluxo de resgate completo (pedir -> salvar -> debitar saldo)

[ ] Admin aprovando/negaando resgates pelo app

[ ] Reconhecimento gerando SC para ambos Symplers

[ ] Aniversariantes filtrados por mes atual

[ ] Banners ordenados por campo ordem

[ ] Campanhas visiveis para Sympler apos criacao no admin

[ ] LockService aplicado em todas as funcoes de escrita

[ ] Testes internos com 3 usuarios simulado

[ ] Piloto com 10-15 Symplers reais

[ ] Feedback coletado e ajustes feitos

[ ] Documentacao atualizada (README_BACKEND.md)

APENDICE 2 -- ACOES DO APPS SCRIPT

Resumo de todas as acoes que o Web App deve suportar. Cada acao e chamada pelo app via fetch() com o campo `action` no corpo do JSON.

| Action | Metodo HTTP | Parametros | Retorno |
| --- | --- | --- | --- |
| login | POST | email | {ok, sympler: {id, nome, email, cargo, qg, saldo}} |
| get_dashboard | GET | sympler_id | {ok, saldo, ultimas_transacoes[]} |
| get_extrato | GET | sympler_id, page | {ok, transacoes[], total} |
| get_marketplace | GET | sympler_id | {ok, itens[]: {id, nome, preco, estoque, categoria}} |
| resgatar | POST | sympler_id, item_id, qtd | {ok, novo_saldo, resgate_id} |
| get_reconhecidos | GET | sympler_id | {ok, symplers[]: {id, nome, cargo}} |
| reconhecer | POST | de_id, para_id, mensagem, sc | {ok, transacao_id} |
| get_aniversariantes | GET | mes | {ok, symplers[]: {id, nome, dia}} |
| get_campanhas | GET | sympler_id | {ok, campanhas[]: {id, titulo, valor_sc, status}} |
| get_banners | GET | -- | {ok, banners[]: {id, titulo, descricao, cor, ordem}} |
| admin_get_participantes | GET | page, busca | {ok, symplers[], total} |
| admin_creditar_pontos | POST | sympler_id, valor, motivo | {ok, sympler: {id, saldo}} |
| admin_debitar_pontos | POST | sympler_id, valor, motivo | {ok, sympler: {id, saldo}} |
| admin_criar_campanha | POST | titulo, regras, valor_sc, inicio, fim | {ok, campanha_id} |
| admin_criar_item | POST | nome, preco, estoque, categoria | {ok, item_id} |
| admin_atualizar_item | POST | item_id, campos | {ok} |
| admin_aprovar_resgate | POST | resgate_id | {ok, status: 'aprovado'} |
| admin_negar_resgate | POST | resgate_id | {ok, status: 'negado'} |
| admin_get_resgates | GET | status, page | {ok, resgates[], total} |
| admin_exportar_csv | GET | aba | {ok, csv_url} |
| admin_get_config | GET | -- | {ok, config: {sc_reconhecimento, sc_campanha, ...}} |
| admin_set_config | POST | param, valor | {ok} |

APENDICE 3 -- EXEMPLO DE DADOS POR ABA

Esta secao mostra como os dados devem ser estruturados em cada aba da planilha. Use como guia ao popular a planilha na Etapa 1.

Aba colaboradores -- exemplo de estrutura

| id | nome | email | cargo | qg | saldo_sc | status | data_admissao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucas Andrade | lucas.andrade@sympla.com.br | Analista de People | BH | 500 | ativo | 2023-03-15 |
| 2 | Isabella Costa | isabella.costa@sympla.com.br | Coordenadora de T&D | SP | 1200 | ativo | 2021-08-01 |
| 3 | Ana Lima | ana.lima@sympla.com.br | Analista de Marketing | BH | 750 | ativo | 2022-01-10 |
| 4 | Pedro Santos | pedro.santos@sympla.com.br | Dev Frontend | SP | 350 | ativo | 2024-02-20 |
| 5 | Maria Oliveira | maria.oliveira@sympla.com.br | Analista de dados | BH | 600 | ativo | 2023-07-01 |

Aba transacoes -- exemplo de estrutura

| id | sympler_id | tipo | valor_sc | motivo | criado_por | created_at |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | credito | 50 | Reconhecimento de Ana Lima | 1 | 2026-06-01T10:00:00 |
| 2 | 2 | credito | 200 | Campanha Semana da Innovacao | admin | 2026-06-05T09:00:00 |
| 3 | 3 | debito | 150 | Resgate: Camisa Sympla | 3 | 2026-06-10T14:30:00 |
| 4 | 1 | credito | 100 | Campanha Mid Year Review | admin | 2026-06-15T08:00:00 |
| 5 | 4 | credito | 50 | Reconhecimento de Lucas | 4 | 2026-06-20T11:00:00 |

Solucao de problemas comuns

Caso o app apresente algum erro durante a implementacao, consulte esta lista antes de pedir ajuda:

Erro 401/403 na chamada fetch(): verificar se a URL do Web App esta correta e se o deployment esta como 'Qualquer pessoa pode executar'

Saldo incorreto: verificar se a soma das transacoes esta correta na aba `transacoes` -- o saldo na aba `colaboradores` e apenas cache

Resgate nao salva: verificar se a coluna `estoque` na aba `marketplace` e maior que zero antes de salvar o resgate

LockService trava: verificar se nao ha funcoes pendentes no console do Apps Script -- cancellations podem deixar locks ativos

Planilha nao encontrada: verificar se o ID da planilha no config.gs esta correto -- o ID fica entre /d/ e /edit na URL da planilha

Dados duplicados: verificar se a funcao de escrita foi chamada mais de uma vez (ex: double click no botao) -- usar debounce no frontend

Campanha nao aparece: verificar se o campo `status` na aba `campanhas` esta como `ativa` -- campanhas inativas nao aparecem no app

Erro de quota excedida: esperar ate meia-noite (Google) ou otimizar o script para减少 chamadas a planilha (usar cache)