RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

MARKETPLACE DE EXPERIÊNCIAS SYMPLER

Plataforma de Gamificação e Incentivo para Symplers

Período do projeto: Junho de 2026 — 2 de julho de 2026

Responsável / Solicitante: Lucas Andrade — Time de Experiências Sympler

Área: People | L&D | HR Analytics

Data do relatório: 2 de julho de 2026

Versão: V1 — Sketch

# 1. Sumário Executivo

O Marketplace de Experiências Sympler é uma plataforma interna de gamificação e incentivo desenvolvida para os Symplers — os colaboradores da Sympla. A solução transforma engajamento cultural em algo tangível: Symplers acumulam Sympla Coins ao participar de campanhas e iniciativas da empresa e trocam essas moedas por recompensas reais no marketplace interno.

O projeto nasceu do alinhamento direto com o pilar estratégico de Gente e Cultura FY26/27 — em especial nos eixos Crescimento e Aprendizagem e Cultura que Impulsiona — e com os valores da Sympla: Inovamos, Symplificamos e Entregamos. A proposta é tornar visível o que já existe na cultura Sympla: reconhecimento, pertencimento e entrega com propósito.

## 1.1 Objetivos Principais

Criar um canal oficial de reconhecimento e incentivo para os Symplers.

Traduzir engajamento em moeda interna (Sympla Coins) resgatável em experiências e brindes.

Dar ao time de Gente e Cultura uma ferramenta administrativa robusta para gerenciar campanhas, resgates e métricas.

Fortalecer a identidade cultural Sympla com uma experiência digital coesa e proprietária.

Garantir rastreabilidade financeira de cada Sympla Coin distribuída e resgatada.

## 1.2 Status Atual

Ao final do período coberto por este relatório (2 de julho de 2026), o projeto encontra-se na fase de Sketch V1 — protótipo funcional completo em HTML/CSS/JS, sem dependências externas, pronto para demonstração e validação com stakeholders. Cinco blocos de desenvolvimento foram concluídos, mais três correções finais aplicadas na última iteração.

## 1.3 Principais Entregas

12 telas da visão colaborador (Sympler) reconstruídas em layout desktop/web.

11 telas do painel administrativo com 8 ajustes estruturais.

Identidade visual Sympla Coins: ícone, moeda e diferenciação de pts.

Mural de banners, botão de alternância de visão (colaborador ↔ admin) e remoção do demo-switcher.

Checklist de revisão com 26 arquivos HTML verificados.

3 correções finais aplicadas: taxa de conversão, metas de vendas e Sympla em Movimento.

Deploy do Sketch V1 em ambiente controlado.

# 2. Contexto e Motivação

## 2.1 O que é o Marketplace de Experiências Sympler

A Sympla se posiciona como um Marketplace de Experiências — não uma ticketeira. Esse posicionamento externo ("Hub de conexões entre produtores de eventos e público") encontra seu espelho interno no Marketplace de Experiências Sympler: uma plataforma onde os próprios Symplers vivem a lógica de experiência, troca e reconhecimento que eles ajudam a entregar ao mundo.

Na prática, a plataforma funciona como um programa de incentivo gamificado: o Sympler acumula Sympla Coins ao participar de campanhas internas, ações de engajamento e iniciativas ligadas aos valores da empresa. Essas moedas são resgatadas em um marketplace com produtos físicos, experiências e brindes Sympla.

## 2.2 Alinhamento com a Cultura Sympla

Os cinco valores culturais da Sympla — Responsabilizamos, Inovamos, Satisfazemos, Symplificamos e Entregamos — são o fio condutor de cada decisão tomada no desenvolvimento da plataforma.

Responsabilizamos: o fluxo de aprovação de resgates com SLA claro e rastro de auditoria garante transparência na distribuição de moedas e brindes.

Inovamos: o uso de gamificação e moeda interna é uma aposta inovadora no contexto de People & Culture da Sympla, sem precedente direto anterior.

Satisfazemos: a experiência do Sympler como usuário final foi o critério de prioridade em cada decisão de design — mobile→desktop, banners, fluxos simplificados.

Symplificamos: remoção de funcionalidades que não se aplicam à V1 (criação de campanhas pelo admin, aba Aniversariantes), foco no que entrega valor imediato.

Entregamos: cinco blocos de desenvolvimento e três correções finais entregues em um único ciclo, com protótipo funcional e deployado.

## 2.3 Problema que a Plataforma Resolve

Antes do Marketplace de Experiências Sympler, o reconhecimento de colaboradores na Sympla acontecia de forma difusa — sem centralização, sem rastreabilidade e sem uma moeda de troca que tornasse o reconhecimento tangível e justo. O resultado era uma lacuna percebida: Symplers engajados sem visibilidade do impacto do próprio engajamento.

A plataforma resolve três problemas concretos:

Invisibilidade do reconhecimento: cada Sympla Coin distribuída é rastreada, auditada e visível ao colaborador e ao admin.

Falta de equidade logística: o campo de Alocação (QG BH / QG SP / Remoto) garante que o endereço de entrega de resgates seja correto desde o cadastro.

Ausência de ferramenta de incentivo proprietária: a Sympla passa a ter uma plataforma com identidade visual própria, não apenas benefícios terceirizados.

## 2.4 Público-Alvo

O público central são os Symplers — todos os aproximadamente 360 colaboradores da Sympla, distribuídos entre QG BH (~42%), QG SP (~38%) e regime Remoto (~20%). A plataforma foi desenhada para ser acessada via navegador desktop, com fluxos claros tanto para o Sympler comum quanto para o perfil administrativo (master admin e admins de área).

# 3. Arquitetura da Solução

## 3.1 Plataforma Base de Referência

O projeto parte de uma referência de mercado consolidada — plataformas como Incentivar e Ludos Pro — como benchmark de funcionalidades e fluxos. O desenvolvimento do protótipo, porém, é totalmente proprietário: HTML5, CSS3 e JavaScript vanilla, sem frameworks externos e sem dependências de CDN. Isso garante controle total sobre identidade visual, dados e roadmap de evolução.

## 3.2 Estrutura de Pontos e Moeda

A plataforma adota dois conceitos paralelos, com papéis distintos e complementares:

Sympla Coins (SC): moeda oficial de troca. É o que o Sympler gasta no marketplace. Aparece em todas as telas de resgate, preços e saldo principal.

pts (pontos acumulados): métrica auxiliar de pontuação bruta. Representa o histórico total de pontos gerados pelo Sympler, independente de resgates. Aparece no dashboard e extrato como informação secundária, em fonte menor.

A taxa de conversão entre pts e Sympla Coins é configurável pelo master admin via painel de configurações. O log de alterações da taxa fica registrado na plataforma, garantindo rastreabilidade financeira.

## 3.3 Stack Técnica

Linguagem: HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+), sem frameworks.

Fontes: Open Sans (woff2 local, sem CDN).

Ícones: SVG inline proprietários (incluindo sympla-coin.svg).

Assets: logo Sympla e moeda em SVG vetorial.

Deploy: ambiente controlado via harness sandbox (Sketch V1).

Arquitetura de páginas: 26 arquivos HTML organizados em /pages/colaborador/ e /pages/admin/.

## 3.4 Integrações Planejadas (V2+)

A V1 é um protótipo estático com dados fictícios realistas. As integrações via API estão previstas para versões futuras:

Sympla em Movimento: API para registro automático de atividades físicas e conversão em Sympla Coins.

Qulture.Rocks: sincronização de dados de performance e AVD para campanhas baseadas em metas.

Prosus Academy (Degreed): integração de trilhas de aprendizagem como fonte de coins.

Folha de pagamento / HRIS: importação automática de cadastro de colaboradores.

# 4. Desenvolvimento — Bloco a Bloco

O desenvolvimento do Marketplace de Experiências Sympler foi estruturado em cinco blocos sequenciais, cada um com escopo definido, critérios de entrega e validação ao final. Os blocos foram executados entre o final de junho e 2 de julho de 2026.

## 4.1 Bloco 1 — Reconstrução Desktop: Visão Colaborador

Objetivo do bloco:

Migrar as 12 telas da visão Sympler (colaborador) do layout mobile-first para desktop/web responsivo, com todas as decisões de design e arquitetura alinhadas à identidade visual da Sympla.

O que foi feito:

Um novo arquivo CSS foi criado (css/desktop-sympler.css) contendo todos os tokens de design desktop: topbar fixa, wallet-banner azul, grids responsivos (2, 3 e 4 colunas), cards, tabela de extrato, filtros, modal, perfil, notificações e Sympla em Movimento.

As 12 telas reconstruídas foram:

login.html: Tela centralizada, fundo azul #0097FF, card branco, botão de autenticação. Sem topbar.

boas-vindas.html: Topbar simples (apenas logo), card de boas-vindas com animação CSS bounceIn e botão de acesso à plataforma.

dashboard.html: Topbar completa com Home ativo, wallet-banner azul com saldo em Sympla Coins, grid de 2 colunas com seções de campanhas ativas, movimentações recentes e Como Ganhar Sympla Coins.

campanhas-lista.html: Topbar, resumo de estatísticas, filtros em chips, grid de 3 colunas com filtro JS em tempo real.

campanha-detalhe.html: Topbar, layout de 2 colunas com imagem grande e detalhes da campanha com marcos de progresso.

movimento.html: Topbar, hero centralizado com cards informativos, grade de atividades e formulário de registro (V1 estático; V2 via API).

marketplace.html: Topbar com Marketplace ativo, filtros por categoria (Todos / Brindes Sympla / Experiências / Alimentação / Saúde / Entretenimento), grid de 4 colunas, badge Esgotado e modal de confirmação de resgate.

extrato.html: Topbar com Extrato ativo, banner de saldo azul, tabela com colunas Data / Descrição / Tipo / Valor e filtros combinados por JS.

perfil.html: Topbar com Perfil ativo, hero banner azul com avatar e stats, grid de 2 colunas com conquistas e menu de navegação.

notificacoes.html: Topbar, filtros em chips, lista de notificações com badge de não lidas.

reconhecimento.html: Topbar, hero centralizado, grid de 2 colunas com reconhecimentos recebidos e formulário de envio P2P.

aniversariantes.html: Convertido em redirect automático para dashboard.html via meta refresh e script JS — preserva URLs externas sem gerar 404.

Decisões de design relevantes:

Aniversariantes como aba: removida da navegação principal. A funcionalidade existe como data comemorativa nos ritos culturais (Aniversympler), mas não como área autônoma na V1.

Categoria Digital no marketplace: removida dos filtros. Produtos digitais dependem de integração futura e não fazem sentido no fluxo de resgate físico da V1.

Bottom nav (mobile): eliminado de todas as novas telas desktop. O arquivo _bottom-nav.html é mantido como componente legado inativo para não quebrar referências.

Sympla Coins como nomenclatura padrão: usada consistentemente desde o Bloco 1, sem uso do termo genérico 'pontos'.

## 4.2 Bloco 2 — Painel Administrativo: 8 Ajustes Estruturais

Objetivo do bloco:

Evoluir o painel administrativo de uma tela genérica de gestão para uma ferramenta operacional completa, com controles financeiros, rastreabilidade de resgates, segmentação por alocação e gestão de conteúdo via banners.

Os 8 ajustes implementados:

1. Taxa de Conversão Editável (admin-configuracoes.html)
Novo card com input numérico para definir a taxa Sympla Coins por ponto. Visível e editável apenas pelo master admin (badge 'Somente master admin'). Inclui tooltip explicativo, log de alterações (tabela Data / Taxa anterior / Nova taxa / Responsável) e modal de confirmação com aviso: 'Esta alteração recalcula o saldo de todos os colaboradores'.

2. Campo de Alocação por QG (admin-participantes.html e admin-participante-perfil.html)
Nova coluna 'Alocação' na tabela de participantes com badges coloridos: QG BH (azul), QG SP (verde), Remoto (laranja). Filtros [Todos] [QG BH] [QG SP] [Remoto] adicionados. Modal 'Novo Participante' atualizado com dropdown de alocação. No perfil individual, o endereço de entrega é dinâmico: QG BH = Av. Nossa Sra. do Carmo 931 | QG SP = Av. Paulista 500 | Remoto = endereço cadastrado.

3. Fluxo de Aprovação de Resgates (admin-resgates.html)
Nova coluna 'Entrega' com tipo (Retirada QG BH / QG SP / Envio) e endereço completo. Coluna 'SLA' com badges visuais: ⚠️ amarelo (3 dias) e 🔴 vermelho (5+ dias). Filtro por tipo de entrega [Todos] [Envio] [Retirada BH] [Retirada SP]. Botões 'Confirmar' por linha e 'Recusar' com modal completo (6 motivos de recusa, campo de observação condicional).

4. Mural de Banners — nova seção (admin-banners.html)
Novo arquivo HTML criado do zero com grade de banners, modal 'Novo Banner' (upload de imagem, título, texto, data de expiração, status) e ações de editar/desativar. Link 'Banners' adicionado à sidebar de todos os 11 arquivos admin.

5. Desativação de Criação de Campanhas para V1 (admin-campanhas.html)
Botão '+ Nova Campanha' e link admin-campanha-criar.html removidos da interface. Card informativo azul explica ao admin que a criação de campanhas está planejada para V2 e redireciona para o Mural de Banners como alternativa imediata.

6. Dashboard e Métricas Financeiras (admin-marketplace.html)
4 novos cards de métricas: Custo total do estoque (R$), Custo total entregues (R$), Sympla Coins em circulação e Sympla Coins no estoque. Campos obrigatórios adicionados ao modal de cadastro de produtos: SKU (com geração automática), Valor monetário (R$) e Prazo de entrega (dropdown 1–20 dias úteis).

7. Campo de Engajamento por Departamento (admin-relatorios.html)
Tabela 'Engajamento por Departamento' com 5 áreas (Tech, People, Marketing, Comercial, Operações) e colunas: Symplers ativos | Resgates | Sympla Coins gastas.

8. Sidebar Universal
A sidebar com o link 'Banners' foi injetada em todos os 11 arquivos do painel admin, garantindo navegação consistente em toda a área administrativa.

## 4.3 Bloco 3 — Identidade Visual: Sympla Coins

Objetivo do bloco:

Criar e aplicar a identidade visual da moeda Sympla Coins em toda a plataforma, diferenciando claramente a moeda de troca (Sympla Coins) da pontuação bruta acumulada (pts).

1. Criação do ícone sympla-coin.svg:

Arquivo SVG vetorial criado em assets/sympla-coin.svg. Design: moeda dourada com gradiente radial (#FFE066 → #FFB800 → #B8860B), borda interna decorativa e letra 'S' branca centralizada em Open Sans Bold. O ícone é sempre inserido inline como <img> para máxima compatibilidade cross-browser.

2. Diferenciação Sympla Coins vs. pts — lógica de uso:

Sympla Coins: saldo utilizável no marketplace, exibido em destaque (fonte maior, ícone SC ao lado).

pts (pontos acumulados): métrica histórica auxiliar, exibida em opacidade reduzida e fonte menor. Nunca aparece como unidade de preço no marketplace.

Exemplo de exibição no dashboard: '1.250 Sympla Coins' (destaque) + '5.000 pts acumulados' (secundário).

3. Renomeação global aplicada em:

Topbar de todos os arquivos colaborador: ícone SC substituindo emoji 🪙.

index.html: título e h1 corrigidos de 'Marketplace Sympler' para 'Sympler'.

Admin — marketplace, resgates, campanhas, configurações e integrações: todos os rótulos de pontos → Sympla Coins.

Extrato: coluna renomeada para 'Sympla Coins / pts' com dois valores empilhados por linha.

## 4.4 Bloco 4 — Navegação e Banners

Objetivo do bloco:

Melhorar a navegação entre as visões colaborador e admin, adicionar o mural de banners ao dashboard do colaborador e remover o demo-switcher flutuante que poluía a interface.

Mudanças implementadas:

Mural de banners no dashboard do colaborador: Seção .banners-section inserida abaixo do wallet-banner e acima do grid de conteúdo. Dois banners de exemplo com scroll horizontal snap e dots de navegação. CSS completo injetado no arquivo dashboard.html.

Botão de alternância de visão (colaborador ↔ admin): Colaborador: botão '⚙️ Sympler Admin' adicionado na topbar (dt-topbar-right) em todos os 9 arquivos com topbar real. Admin: botão 'Sympler' adicionado no page-header (área de conteúdo principal) em todos os 11 arquivos admin. Justificativa: o admin usa layout de sidebar, sem topbar; o botão entra no cabeçalho visual do conteúdo.

Remoção do demo-switcher flutuante: O elemento .demo-switcher foi removido de todos os 24 arquivos HTML (colaborador + admin). Verificação via grep confirma zero ocorrências residuais no HTML. Definições de classe CSS foram mantidas como referência técnica.

Seção 'Como ganhar Sympla Coins' (confirmação): Validado que a seção exibe apenas 2 opções: Campanhas e Sympla em Movimento. Aniversariantes já havia sido removido no Bloco 1.

## 4.5 Bloco 5 — Revisão Final e Deploy

Objetivo do bloco:

Realizar revisão sistemática de todos os arquivos do protótipo, corrigir inconsistências remanescentes e fazer o deploy do Sketch V1 em ambiente controlado.

Checklist de validação — todos os 26 arquivos HTML:

Links internos: zero links quebrados encontrados.

Bottom nav: ausente em todas as telas do colaborador (exceto _bottom-nav.html, componente inativo).

Admin topbar: botão 'Sympler' presente em todos os 10 arquivos admin.

Colaborador topbar: botão '⚙️ Sympler Admin' presente em todos os arquivos com topbar real.

aniversariantes.html: confirmado como redirect page, sem topbar (comportamento esperado).

assets/sympla-coin.svg: arquivo presente (643 bytes, SVG válido).

.demo-switcher: referências apenas em CSS (definições de classe), zero uso residual em HTML.

Termo 'pts' isolado: zero ocorrências incorretas — apenas no contexto correto de pts acumulados.

index.html — tela inicial do protótipo:

Título: 'Sympler — Sketch V1'

Subtítulo: 'Selecione a visão para navegar'

Botão 1: '👤 Sympler' → pages/colaborador/login.html

Botão 2: '⚙️ Sympler Admin' → pages/admin/admin-participantes.html

Fundo azul #0097FF mantido (identidade Sympla).

Deploy:

Redeploy realizado no ambiente env-e2563a3a-sympler-prot-tipo-v1-gg0kyt1k com display name 'Sympler — Sketch V1'. Protótipo acessível via URL interna do harness sandbox.

# 5. As 3 Correções Finais (2 de julho de 2026)

Após a conclusão dos cinco blocos e o deploy do Sketch V1, três correções pontuais foram identificadas e aplicadas na última iteração de desenvolvimento, refinando a experiência do colaborador e a coerência administrativa da plataforma.

## 5.1 Correção 1 — Taxa de Conversão: posicionamento na sub-aba Sympla Coins

A taxa de conversão entre pts e Sympla Coins foi movida de um card genérico em Configurações para dentro da sub-aba específica 'Sympla Coins', tornando a navegação mais intuitiva e a arquitetura de informação mais coerente.

Como ficou:

Localização: Configurações → aba Sympla Coins (sub-aba dedicada à moeda).

Visibilidade e edição: restrita ao master admin.

Campos: taxa atual (Sympla Coins por ponto), input numérico para nova taxa e botão Salvar.

Log de auditoria: tabela com Data / Taxa anterior / Nova taxa / Responsável pela alteração.

Modal de confirmação: alerta claro sobre recalculação de saldo de todos os Symplers.

Motivação da correção:

Agrupar a configuração da taxa dentro da seção de Sympla Coins reduz a ambiguidade e facilita a trilha de onboarding do master admin — que encontra todos os controles da moeda em um único lugar.

## 5.2 Correção 2 — Dashboard do Colaborador: remoção de metas de vendas

O dashboard original do colaborador exibia um painel de metas de vendas — conteúdo incompatível com o contexto do Sympler. A Sympla tem ~360 colaboradores em múltiplas funções (People, Tech, Marketing, Operações etc.), sendo que a maioria não trabalha com metas comerciais diretas.

O que foi alterado:

Removido: painel de metas de vendas (targets, pipelines, comissões).

Substituído por: painel informativo alinhado ao contexto Sympla.

O painel substituto exibe:

Campanhas ativas e quanto o Sympler pode ganhar participando.

Últimas movimentações de Sympla Coins.

Como ganhar Sympla Coins (Campanhas + Sympla em Movimento).

Mural de banners com comunicados e iniciativas da empresa.

Motivação da correção:

O dashboard é a tela de maior tráfego da plataforma. Exibir conteúdo irrelevante logo na abertura quebra a experiência e desconecta o Sympler da proposta de valor da plataforma. O painel atual foca no que o Sympler pode fazer agora — não em métricas que não são dele.

## 5.3 Correção 3 — Sympla em Movimento: card informativo estático

A tela Sympla em Movimento originalmente exibia um formulário de registro de atividades físicas com botões de ação — funcionalidade que depende de integração via API com a plataforma de bem-estar corporativo. Como a API não está disponível na V1, o formulário foi removido para evitar uma experiência quebrada.

Como ficou:

Página transformada em card informativo estático.

Conteúdo: explica o que é o Sympla em Movimento, como funciona e qual será a dinâmica de acumulação de Sympla Coins via atividade física.

Destaque para o status 'Em breve': comunicação honesta ao Sympler sobre quando a funcionalidade estará ativa.

Removidos: formulário de registro, botões de ação e campos de input.

Motivação da correção:

Exibir um formulário que não funciona é pior do que não exibir nada. O card informativo cumpre dois papéis simultâneos: comunica a funcionalidade futura (gera expectativa positiva) e evita a frustração de um fluxo incompleto. Alinhado ao valor Symplificamos: execução prática, sem elementos que não entregam valor ainda.

# 6. Estrutura Final da Plataforma

## 6.1 Mapa de Telas — Visão Colaborador (Sympler)

1. login.html: Autenticação do Sympler (e-mail + botão Google)

2. boas-vindas.html: Tela de boas-vindas pós-login com onboarding

3. dashboard.html: Painel principal — saldo, campanhas, movimentações, banners

4. campanhas-lista.html: Lista de campanhas ativas com filtros

5. campanha-detalhe.html: Detalhe de campanha com marcos e progresso

6. marketplace.html: Loja de recompensas — filtros por categoria, modal de resgate

7. extrato.html: Extrato de Sympla Coins com filtros de período e tipo

8. perfil.html: Perfil do Sympler com stats e conquistas

9. notificacoes.html: Central de notificações com filtros

10. reconhecimento.html: Reconhecimento P2P entre Symplers

11. movimento.html: Sympla em Movimento — card informativo (integração futura)

12. aniversariantes.html: Redirect automático para dashboard.html

## 6.2 Mapa de Telas — Painel Administrativo

1. admin-participantes.html: Lista de Symplers com filtros de alocação (QG BH / QG SP / Remoto)

2. admin-participante-perfil.html: Perfil individual com abas, histórico e endereço de entrega dinâmico

3. admin-pontos.html: Gestão de Sympla Coins — orçamento, log de ajustes e gráfico

4. admin-campanhas.html: Lista de campanhas ativas (criação desativada na V1)

5. admin-campanha-criar.html: Wizard 3 etapas de criação de campanha (referência V2)

6. admin-marketplace.html: Dashboard de estoque com 4 cards financeiros e modal de produto

7. admin-resgates.html: Fila de aprovação com SLA, tipo de entrega e ações inline

8. admin-relatorios.html: Relatórios de engajamento por departamento com gráficos SVG

9. admin-integracoes.html: Cards de integração com status, webhooks e toggles

10. admin-configuracoes.html: Configurações gerais + sub-aba Sympla Coins com taxa de conversão

11. admin-banners.html: Mural de banners — criação, edição e gerenciamento de conteúdo

## 6.3 Fluxos Principais de Uso

Fluxo 1 — Sympler acumula e resgata:

Login → Dashboard (saldo e campanhas ativas) → Campanha Detalhe (participar) → Marketplace (escolher produto) → Modal de confirmação de resgate.

Fluxo 2 — Admin gerencia resgates:

Login admin → admin-resgates.html → Filtrar por tipo de entrega → Verificar SLA → Confirmar ou Recusar com motivo → Registrar entrega.

Fluxo 3 — Admin ajusta taxa de conversão:

admin-configuracoes.html → Aba Sympla Coins → Verificar taxa atual → Input nova taxa → Modal de confirmação → Salvar → Log atualizado automaticamente.

Fluxo 4 — Admin publica banner:

admin-banners.html → Novo Banner → Upload de imagem + título + texto + data de expiração → Publicar → Banner aparece no dashboard do colaborador.

# 7. Decisões de Design e Negócio

## 7.1 Sympla Coins como moeda oficial vs. pts como métrica auxiliar

A decisão de criar dois conceitos paralelos (moeda de troca + pontuação bruta) foi deliberada. Sympla Coins têm valor de resgate — são o que o Sympler 'gasta'. pts são histórico — representam o total acumulado, incluindo moedas já gastas. Essa distinção evita confusão e permite que a empresa ajuste a taxa de conversão sem alterar o histórico de pontuação dos Symplers. A analogia é próxima de programas de milhagem: milhas acumuladas (pts) vs. milhas disponíveis para resgate (Sympla Coins).

## 7.2 Alocação por QG e impacto na logística

O campo de alocação (QG BH / QG SP / Remoto) não é apenas organizacional — é operacional. Ele define automaticamente o endereço de entrega de resgates físicos e o tipo de entrega na fila de aprovação. Isso elimina um dos maiores pontos de atrito em programas de incentivo: o colaborador resgata um brinde e o time de RH precisa descobrir onde entregar. Com a alocação cadastrada, o admin vê no resgate: tipo (Retirada QG BH / Envio) + endereço completo.

## 7.3 Banners como substituto temporário de campanhas manuais

Na V1, a criação de campanhas pelo admin foi desativada. A alternativa imediata são os banners: o admin publica imagens e textos promocionais no dashboard do colaborador sem precisar configurar toda a estrutura de uma campanha (metas, recompensas, período, marco). Os banners são flexíveis e de publicação rápida — adequados para a fase de validação do conceito. A criação de campanhas completas está prevista para a V2.

## 7.4 SLA de aprovação de resgates

O SLA de resgates foi incorporado visualmente na fila de aprovação admin com dois alertas: ⚠️ amarelo para resgates com 3 dias de espera e 🔴 vermelho para 5+ dias. Essa decisão foi baseada na experiência de outros programas de incentivo: sem SLA visível, o admin tende a priorizar outras tarefas e o colaborador fica sem resposta. O SLA visual cria pressão positiva de gestão sem precisar de notificação automatizada (que virá na V2).

## 7.5 Integração via API — Sympla em Movimento

A decisão de transformar a tela Sympla em Movimento em card informativo estático segue a lógica de 'não broken flow'. Um formulário que não envia dados é pior do que um card que explica o que virá. A integração via API está documentada como requisito V2, com o entendimento de que a plataforma de bem-estar precisará fornecer webhooks ou endpoints de eventos para acionar a acumulação de Sympla Coins automaticamente.

# 8. Artefatos e Documentação

## 8.1 Protótipo HTML — Sketch V1

O principal artefato deste desenvolvimento é o protótipo funcional hospedado em ambiente controlado. O protótipo contém 26 arquivos HTML interligados, cobrindo a jornada completa do Sympler e do admin.

Localização: data/sympler-mockup/ (workspace Toqan)

Arquivos principais: index.html, css/, js/, assets/, pages/colaborador/, pages/admin/

Assets: logo.svg, sympla-coin.svg, fontes Open Sans (woff2 local)

Deploy: env-e2563a3a-sympler-prot-tipo-v1-gg0kyt1k

## 8.2 Arquivos de Design e Estilo

css/variables.css: 16 design tokens (cores, raio de borda, sombra, tipografia) e 3 @font-face declarations.

css/components.css: 23 componentes reutilizáveis (botões, cards, badges, sidebar, modal, wallet-header etc.).

css/main.css: reset CSS, tipografia base e utilitários.

css/desktop-sympler.css: tokens desktop — topbar, grids, tabela, perfil e banners.

css/mobile.css: layout mobile-first (referência da versão anterior, mantida como legado).

js/nav.js: IIFE com setActiveNav, initTooltips, initModals.

## 8.3 Ícone da Moeda — sympla-coin.svg

O ícone da moeda Sympla Coins é o principal elemento visual proprietário da plataforma. Especificações técnicas:

Formato: SVG vetorial (643 bytes).

Design: moeda circular dourada com gradiente radial (#FFE066 → #FFB800 → #B8860B).

Tipografia: letra 'S' branca em Open Sans Bold.

Uso: sempre inline como <img> — compatível com todos os navegadores modernos.

Localização: assets/sympla-coin.svg.

## 8.4 Memória de Desenvolvimento

O desenvolvimento completo está documentado nos memory logs do workspace Toqan, organizados cronologicamente. Os arquivos relevantes para este projeto são:

memory/2026-06-29.md: Bloco 0 — Design system e estrutura base + telas mobile iniciais.

memory/2026-06-30.md: Continuação das telas desktop (colaborador + admin).

memory/2026-07-01.md: Blocos 1 a 5 — reconstrução desktop, admin, Sympla Coins, navegação, revisão e deploy.

# 9. Próximos Passos e Roadmap

## 9.1 Validação do Sketch V1 (imediato)

Apresentação do protótipo ao time de Gente e Cultura e stakeholders.

Sessões de usabilidade com Symplers representativos (QG BH, QG SP, Remoto).

Coleta de feedbacks qualitativos sobre fluxos, nomenclaturas e visual.

Validação da lógica de pontos e taxa de conversão com o time financeiro.

## 9.2 Integrações Pendentes (V2)

API Sympla em Movimento: definir endpoints de eventos, autenticação e modelo de dados.

Qulture.Rocks: avaliar API disponível para leitura de metas e AVD.

Prosus Academy / Degreed: mapear eventos de conclusão de trilhas como fonte de coins.

Sistema de RH (HRIS): importação automática de novos colaboradores e campo de alocação.

## 9.3 Funcionalidades V2 — Criação de Campanhas

Com os banners validados como mecanismo de comunicação, a V2 poderá reativar o wizard de criação de campanhas completas no painel admin, com:

Etapa 1: informações gerais da campanha (nome, período, regras de participação).

Etapa 2: estrutura de recompensas (Sympla Coins por ação, multiplicadores, bônus).

Etapa 3: revisão e publicação com estimativa de custo total em Sympla Coins.

## 9.4 Go-Live

Definição da plataforma de produção (SaaS parceiro ou desenvolvimento interno).

Migração dos fluxos validados do protótipo para ambiente de produção.

Teste de carga e segurança antes do lançamento.

Treinamento do time admin (master admin + admins de área).

## 9.5 Estratégia de Comunicação e Onboarding dos Symplers

Comunicação pré-lançamento via All Hands e canais Slack oficiais.

Vídeo ou carrossel de onboarding explicando Sympla Coins, marketplace e primeiros passos.

Campanha inaugural com distribuição de Sympla Coins de boas-vindas para todos os Symplers.

Metas de engajamento no primeiro trimestre pós-lançamento.

# 10. Apêndices

## 10.1 Glossário de Termos

Sympler: Colaborador da Sympla. Termo afetivo e identitário usado em todos os canais internos.

Sympla Coins (SC): Moeda interna da plataforma. Unidade de troca no marketplace. Diferente de pts.

pts (pontos): Pontuação bruta acumulada pelo Sympler. Métrica histórica, não utilizável diretamente no marketplace. Convertida em Sympla Coins via taxa configurável.

QG: Escritório da Sympla. QG BH = Belo Horizonte | QG SP = São Paulo. Remoto = colaborador sem endereço físico fixo.

AVD: Avaliação de Desempenho 180° da Sympla. Ciclo semestral. Realizada na plataforma Qulture.Rocks.

PDS: Plano de Desenvolvimento do Sympler (equivalente ao PDI em outras empresas).

Master admin: Perfil administrativo com acesso total à plataforma, incluindo configuração de taxa de conversão.

Taxa de conversão: Parâmetro configurável que define quantas Sympla Coins equivalem a 1 ponto (pt). Alterações são logadas e requerem confirmação.

SLA de resgate: Prazo máximo de resposta do admin para aprovação ou recusa de um resgate. Alertas visuais: ⚠️ 3 dias | 🔴 5+ dias.

Sympla em Movimento: Iniciativa de bem-estar corporativo. Na V1, exibida como card informativo. Integração via API prevista para V2.

Sketch V1: Nome do protótipo funcional entregue neste ciclo de desenvolvimento.

Banners: Imagens e textos publicados pelo admin no dashboard do colaborador. Substituto temporário de campanhas manuais na V1.

RISE: Acrônimo dos valores da Sympla: Responsabilizamos, Inovamos, Satisfazemos, Entregamos (Symplificamos integrado).

Prosus Academy / Degreed: LXP (Learning Experience Platform) do grupo Prosus, compartilhado com iFood, Uber e Decolar. Lucas é ponto focal da implementação na Sympla.

Qulture.Rocks: Plataforma de performance e AVD da Sympla.

Aniversympler: Rito cultural mensal de celebração de aniversários dos Symplers.

Listrou: Rito cultural: terça-feira em que os Symplers usam camiseta listrada (identidade visual da Sympla).

## 10.2 Referências Técnicas

Stack: HTML5, CSS3 (Custom Properties), JavaScript ES6+ (IIFE, querySelector, fetch-ready).

Fontes: Open Sans v44 (variável) — Google Fonts, hospedadas localmente em woff2.

SVG: sympla-coin.svg — gradiente radial, stroke e text element nativos.

Protocolo de deploy: harness sandbox — tarball automático, autodetect de linguagem.

Referência de plataformas de incentivo: Incentivar, Ludos Pro (benchmark funcional, não parceiro contratado).

## 10.3 Histórico de Versões

V0 — Design System (Junho 2026): Estrutura base: CSS variables, componentes, fontes, SVG e design system index.

V0.5 — Mobile (Junho 2026): 12 telas mobile-first da visão colaborador + 10 telas admin desktop.

V1 — Sketch (1–2 jul 2026): 5 blocos de desenvolvimento + 3 correções finais. Deploy no ambiente env-e2563a3a.

V2 — Prevista (A definir): Integrações via API, criação de campanhas pelo admin, testes com usuários reais.

Marketplace de Experiências Sympler — Sketch V1  |  Sympla — Grupo Prosus  |  Documento elaborado em 2 de julho de 2026  |  Área de Gente e Cultura